**河南工业和信息化技师学院**

**校舍维修改造工程（二次）竞争性谈判公告**

一、采购项目名称：

河南工业和信息化技师学院校舍维修改造工程

二、采购方式：竞争性谈判

三、项目最高限价金额：75950元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。

五、工程概况：

**1.工程范围**

（1）3号学生宿舍楼安装USB插座：结合学校宿舍床铺特点，每间房屋内增设四个四孔220V—50V USB充电插座，同侧上铺（下铺）两人共用一个插座，插座中心距南墙2.2m，插座标高为高出床板0.35m。主线为沿楼板下敷设40mmPVC线槽，槽内布2\*42BV铜芯线；线槽引至插座为墙内开槽，敷设φ16PVC线管，线槽至上铺插座管内穿42铜线，其它管内穿2\*2.52铜芯线。

（2）第二教学楼屋面防水维修。

（3）部分楼宇外墙真石漆面层维修（综合楼北、西墙面，5号宿舍楼东墙面等）。

**2.工程内容**

（1）3号学生宿舍楼安装USB插座：

a.40mmPVC线槽敷设，槽内布2\*42BV铜芯线；

b.墙体开槽，槽内埋设φ16PVC线管，管内穿42（2.52）铜线，线槽补粉、批白；

c.墙体剔插座底槽，安装86型暗装四孔220V—50V USB插座。

（2）第二教学楼屋面防水维修：

a.原屋面防水层拆除，垃圾清理并外运；

b.空鼓基层面铲除并用1:2.5水泥砂浆补粉；

c.刷冷底子油结合层，水口做SBS辅加层；

d.热熔满铺-20℃ 4mm厚高聚物SBS防水层一道。

（3）部分楼宇外墙真石漆面层维修：

a.空鼓已铲除部位基层清扫；

b.喷真石漆两道。

 **3.计划工期：**合同签订后30日历天内完工。

六、供应商资格要求：

1．参加本次采购的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

a) 具有独立承担民事责任的能力；

b) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

d) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

e) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

f) 法律、行政法规规定的其他条件。

2．供应商须具有国家行政部门颁发的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证合一的证照；开户许可证或银行出具的开户信息证明。

3．未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．本项目不接受联合体投标，不得分包和转包。

5．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、响应文件的获取

1.时间：2025年7月11日 至 2025年7月15日

2.地点：综合楼二楼212室

3.方式：现场报名领取，并提供以下材料复印件（需加盖单位公章）：

（1）企业营业执照。

（2）企业法人代表身份证、企业法人授权委托书、授权委托人身份证。

八、响应文件递交截止时间及开标时间、地点

1.时间：2025年7月16日9:30（北京时间）

2.响应文件递交及开标地点：综合楼二楼会议室

九、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在河南工业和信息化技师学院官网发布，公告期限为3个工作日。

十、联系方式

采购人：河南工业和信息化技师学院

地 址：新郑市西关工业区100号

联系人：黄老师

联系方式：0371-62662779、18337103018

发布人：河南工业和信息化技师学院

 发布时间：2025年7月11日